REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DEL SITIO WEB DE LA ARQUIDIÓCESIS

DE FLORENCIA

https://www.arquidiocesisdeflorencia.com/

Propuesta creada por:

Leandro Vargas y Mario Gómez

Fecha de creación de la propuesta:

09 de mayo del 2025

Propuesta dirigía a:

Arquidiócesis de Florencia

RESUMEN EJECUTIVO

Esta propuesta detalla el plan para el rediseño completo del sitio web actual de la Arquidiócesis de Florencia. El objetivo principal es transformar la plataforma digital en un espacio moderno, accesible, intuitivo y dinámico que sirva como principal canal de comunicación, evangelización y servicio para la comunidad diocesana y el público en general. El proyecto contempla la renovación estética, la mejora de la experiencia de usuario (UX), la optimización para dispositivos móviles, la implementación de un sistema de gestión de contenidos (CMS) robusto y fácil de usar, y la migración a una infraestructura de hosting y base de datos en la nube para garantizar escalabilidad, seguridad y rendimiento óptimo, todo esto contemplando en un presupuesto aproximado de 3.000.000 COP en gatos fijos más gastos variables mensuales o anuales.

INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, la presencia en línea de una institución como la Arquidiócesis de Florencia es fundamental para cumplir su misión Pastoral, comunicar sus actividades y ofrecer recursos a la comunidad. El sitio web actual (https://www.arquidiocesisdeflorencia.com/) ha servido a su propósito, pero requiere una actualización significativa para alinearse con las mejores prácticas web contemporáneas, las expectativas de los usuarios y las necesidades de comunicación de la Arquidiócesis. Esta propuesta presenta un enfoque integral para revitalizar esta importante herramienta digital, asegurando que refleje la identidad y los valores de la Arquidiócesis, al tiempo que proporciona una plataforma eficiente y atractiva.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sitio web actual de la Arquidiócesis de Florencia, si bien es funcional, presenta varias áreas de oportunidad que limitan su efectividad como herramienta de comunicación y Pastoral:

- Diseño Visual y Experiencia de Usuario (UX/UI): La interfaz actual podría percibirse como desactualizada, lo que puede afectar la primera impresión de los visitantes y la facilidad con la que encuentran la información. La navegación podría no ser completamente intuitiva, dificultando el acceso a contenidos específicos.

- Adaptabilidad a Dispositivos Móviles (Responsive Design): Un porcentaje creciente de usuarios accede a internet a través de dispositivos móviles. Es crucial que el sitio web ofrezca una experiencia óptima en smartphones y tabletas, lo cual podría ser una limitación en el diseño actual.

- Gestión de Contenidos: El sistema actual para actualizar y gestionar el contenido podría ser complejo o requerir conocimientos técnicos, limitando la agilidad para publicar noticias, eventos o recursos.

- Optimización para Motores de Búsqueda (SEO): Una estructura técnica y de contenidos no optimizada puede dificultar que el sitio web sea encontrado fácilmente a través de buscadores como Google.

- Integración de Funcionalidades Modernas: Carencia de herramientas interactivas, integración con redes sociales optimizada, o funcionalidades específicas que podrían enriquecer la experiencia del usuario (ej. calendarios dinámicos, galerías multimedia mejoradas, directorios interactivos de parroquias).

- Rendimiento y Escalabilidad: La infraestructura de hosting actual podría no ofrecer la velocidad, seguridad o capacidad de crecimiento necesarias para soportar un aumento en el tráfico o la adición de nuevas funcionalidades a futuro.

- Limitación de Información:  Aunque la página actual cuenta con información relevante de la arquidiócesis también se resalta que hacen falta más datos sobre servicios o recursos a los que la comunidad pueda acceder, de igual manera mostrar más detalles sobre las parroquias que pertenecen a la arquidiócesis.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollar un sitio web moderno, accesible, fácil de usar y visualmente atractivo para la Arquidiócesis de Florencia, que sirva como el principal canal de comunicación digital, promoviendo la evangelización, la información y la participación de la comunidad.

Objetivos Específicos:

- Modernizar la Plataforma Web: Rediseñar el sitio web con una estética actual y profesional, mejorando significativamente la experiencia del usuario (UX/UI) y asegurando su total adaptabilidad a dispositivos móviles y cumplimiento de accesibilidad básica.

- Facilitar la Administración y Comunicación: Implementar un CMS intuitivo para la gestión autónoma de contenidos (noticias, eventos, recursos) y optimizar la estructura del sitio para mejorar su alcance y posicionamiento en buscadores (SEO).

- Garantizar Rendimiento y Escalabilidad Futura: Establecer una infraestructura de alojamiento web en la nube, segura, de alto rendimiento y con capacidad de crecimiento para soportar las necesidades de la Arquidiócesis.

- Habilitar la Autogestión del Sitio: Capacitar al equipo de la Arquidiócesis para que puedan gestionar y actualizar el nuevo sitio web de forma independiente y eficaz

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (ALCANCE DEL PROYECTO)

El proyecto incluirá, pero no se limitará a, las siguientes características y entregables:

- Fase de Descubrimiento y Planificación:

  - Análisis del sitio web actual y de las necesidades de la Arquidiócesis.

  - Definición de la arquitectura de la información (mapa del sitio).

  - Creación de wireframes (esquemas) y prototipos para visualizar la estructura y navegación.

- Diseño Visual (UI):

  - Propuestas de diseño gráfico personalizadas y modernas.

  - Diseño responsive y adaptativo para dispositivos móviles.

- Desarrollo Front-End y Back-End:

  - Se utilizará Angular, un Framework moderno y robusto, que permite construir interfaces rápidas, seguras y adaptables a diferentes dispositivos (computadores, tabletas y móviles).

  - Desarrollo de funcionalidades específicas (noticias, eventos, directorio, etc.).

  - Integración con servicios de terceros si es necesario (ej. Google Maps, redes sociales).

- Contenido:

  - Estrategia para la migración o creación de contenido inicial (el volumen de migración manual será definido).

  - Optimización básica de contenido para SEO.

- Infraestructura en la Nube:

  - Configuración de servicio de hosting en la nube (ej. AWS, Google Cloud, Azure, u otro proveedor especializado).

  - Configuración de base de datos en la nube.

  - Implementación de certificado SSL para seguridad (HTTPS).

- Lanzamiento y Despliegue:

  - Configuración final y puesta en marcha del nuevo sitio web.

- Capacitación:

  - Sesiones de capacitación para el personal de la Arquidiócesis sobre el uso del CMS.

  - Entrega de manual de usuario básico.

- Soporte Post-Lanzamiento:

  - Periodo de soporte técnico para corregir posibles errores no detectados (ej. 30-60 días).

PLAN DE EJECUCIÓN (METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA ESTIMADO)

Se propone una metodología de trabajo por fases, permitiendo revisiones y aprobaciones en cada etapa:

- Fase 1: Investigación y Planificación (1 semana)

  - Reuniones iniciales, levantamiento de requisitos detallados.

  - Análisis de la competencia y referentes.

  - Definición de la arquitectura de información y wireframes.

  - Entregable: Documento de Especificaciones, Mapa del Sitio, Wireframes.

- Fase 2: Diseño Gráfico (1-2 semanas)

  - Creación de propuestas de diseño visual (mockups).

  - Revisiones y ajustes hasta aprobación del diseño final.

  - Entregable: Diseño visual aprobado de las principales plantillas.

- Fase 3: Desarrollo y Configuración (2-3 semanas)

  - Maquetación en Angular

  - Configuración del CMS e implementación del diseño.

  - Desarrollo de funcionalidades.

  - Configuración del hosting y base de datos en la nube.

  - Carga inicial de contenido (según lo acordado).

  - Entregable: Versión beta funcional del sitio web en un entorno de pruebas.

- Fase 4: Pruebas, Ajustes y Revisión Final (1 semanas)

  - Pruebas exhaustivas de funcionalidad, compatibilidad y usabilidad.

  - Corrección de errores y optimizaciones.

  - Revisión y aprobación por parte de la Arquidiócesis.

  - Entregable: Sitio web listo para lanzamiento.

- Fase 5: Lanzamiento y Capacitación (1 semana)

  - Migración al servidor de producción y lanzamiento oficial.

  - Sesiones de capacitación.

  - Entrega de documentación.

  - Entregable: Sitio web en vivo, personal capacitado.

Cronograma Total Estimado: 6 - 8 semanas (este es un estimado y puede variar según la complejidad y la agilidad en las aprobaciones).

PRESUPUESTO

Se presentará un desglose detallado de costos basado en los requerimientos específicos y el alcance final del proyecto. Los componentes principales del presupuesto incluirán:

- Diseño y Desarrollo Web: Horas de trabajo para planificación, diseño UI/UX, desarrollo Front-End y back-End, implementación de CMS.

- Gestión de Proyecto: Coordinación y seguimiento del proyecto.

- Configuración de Infraestructura en la Nube:

  - Hosting en la Nube: (Costo estimado mensual/anual, dependiendo del proveedor y los recursos necesarios: ej. AWS EC2/S3, Google Cloud Compute Engine/Cloud Storage, Azure App Service/Blob Storage, o proveedores de hosting gestionado en la nube).

  - Base de Datos en la Nube: (Costo estimado mensual/anual, ej. AWS RDS, Google Cloud SQL, Azure SQL Database, o incluida en el plan de hosting).

  - Dominio: (Costo de renovación anual, si no está cubierto).

  - Certificado SSL: (Puede ser gratuito con Let's Encrypt o tener un costo anual).

- Migración de Contenido (si aplica): Basado en el volumen y complejidad.

- Capacitación: Horas dedicadas a la formación.

- Soporte y Mantenimiento Post-Lanzamiento (Opcional, con costo adicional): Planes de mantenimiento mensual o anual para actualizaciones de software, seguridad y soporte técnico continuo.

Tabla 1. Tabla de Costos operativos (Basada en el listado de requisitos presentados)

| # | Fase / Concepto | Estimación de Costo (COP) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investigación y Planificación (1 semana) | $400.000 – $500.000 | Incluye reuniones, levantamiento de requisitos, mapa del sitio, wireframes. |
| 2 | Diseño Gráfico (1-2 semanas) | $500.000 – $600.000 | Diseño de mockups clave, revisión hasta aprobación. |
| 3 | Desarrollo y Configuración (1-2 semanas) | $1.200.000 – $1.400.000 | Maquetación básica, CMS (Ejemplo: WordPress), configuración en hosting. |
| 4 | Pruebas, Ajustes y Revisión Final (1 semana) | $400.000 – $500.000 | QA funcional y compatibilidad básica, ajustes finales. |
| 5 | Lanzamiento y Capacitación (1 semana) | $300.000 – $500.000 | Migración, capacitación sencilla, documentación básica. |

Presupuesto Reajustado por Fase.

Total estimado: $3.000.000 – $3.500.000

Tabla 2. Tabla de costos anuales

| # | Servicio | Estimación Anual (COP) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hosting en la nube | $250.000 – $500.000 | Ejemplo: Hostinger, SiteGround, DigitalOcean básico. |
| 2 | Base de datos en la nube | Incluida en hosting | En la mayoría de los servicios compartidos. |
| 3 | Dominio .com / .org | $60.000 – $80.000 | Precio estándar anual. |
| 4 | Mantenimiento mensual (opcional) | $150.000 – $300.000 | Incluye actualizaciones, soporte y Backups. |

Tabla 3. Tabla de resumen de presupuesto.

| # | Categoría | Rango Estimado (COP) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollo único (una sola vez) | $3.000.000 – $3.500.000 |
| 2 | Costos recurrentes (anuales) | $400.000 – $880.000 |
| 3 | Mantenimiento opcional (mensual) | $150.000 – $300.000 |

Condiciones de Pago: Las condiciones de pago pueden ser negociadas. Nuestra propuesta es:

- 50% al inicio del proyecto, 30% al entregar la versión beta, 20% al finalizar y lanzar el sitio.

LISTADO DE ROLES

Tabla 4. Tabla de roles presentes en la aplicación web.

| # | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visitante | Usuario externo que navega por la página web para consultar información pública disponible sobre la Arquidiócesis, sus parroquias, centros de culto y comunidades religiosas. No tiene permisos para modificar contenido ni acceder a áreas restringidas del sistema. |
| 2 | Administrador Parroquial | Usuario responsable de gestionar y actualizar el contenido específico de una parroquia, centro de culto o comunidad religiosa. Puede publicar y editar noticias, eventos, documentos y otra información relevante dentro del ámbito de su parroquia, asegurando que la información esté siempre actualizada y correcta. |
| 3 | Administrador Arquidiocesano | Usuario con permisos ampliados encargado de administrar la Arquidiócesis, sus parroquias, centros de culto y comunidades religiosas. Puede crear, editar y eliminar contenido en la Arquidiócesis y en todas las parroquias, gestionar usuarios y permisos, así como revocar accesos y cambiar contraseñas. Este rol garantiza la coherencia y el control centralizado de toda la información del sistema. |
| 4 | Super Administrador | Usuario con control total y acceso completo al sistema, incluyendo la administración avanzada y técnica. Además de las funciones del Administrador Arquidiocesano, podrá modificar configuraciones generales, puede acceder y modificar directamente la base de datos, gestionar la infraestructura del sistema, realizar mantenimiento técnico, actualizar la aplicación web y garantizar la seguridad y estabilidad del sistema en su totalidad. |

LISTADO DE REQUISITOS

Tabla 5. Tabla de requisitos funcionales de la aplicación web.

| # | REQUISITO | DESCRIPCIÓN | ROL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ver información general. | La persona que ingrese a la aplicación web podrá ver información básica de la Arquidiócesis o de cualquier parroquia, centro de culto o comunidad religiosa. Como por ejemplo: Nombre de la Arquidiócesis, parroquia, centro de culto o comunidad religiosa, logo, lema (si tiene) y demás información relevante, horarios de atención al público, información de contacto, redes sociales, horarios de misa, servicios que ofrecen, sacramentos y requisitos para realizarlos, tramites, grupos parroquiales, noticias, eventos, documentos, fechas especiales y publicaciones de la parroquia. | Visitante, Administrador Parroquial, Administrador Arquidiocesano, Super Administrador. |
| 2 | Ver Episcopologio | La persona que ingrese a la página podrá ver el listado de todos los obispos que han hecho parte de la Arquidiócesis | Visitante, Administrador Parroquial, Administrador Arquidiocesano, Super Administrador. |

| 3 | Ver listado de Sacerdotes, Diáconos y/o Religiosas | La persona que ingrese a la página podrá ver el listado de todos los sacerdotes, diáconos, religiosas que han estado en la parroquia, centro de culto o comunidad religiosa. | Visitante, Administrador Parroquial, Administrador Arquidiocesano, Super Administrador. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ver información de los organismos arquidiocesanos | La persona que navegue por la página podrá ver información que sea clasificada como relevante del seminario, las vicarias foráneas y las parroquias (Se mostrará información relevante de las parroquias pero no de forma detallada, debido a que cada parroquia tendrá un aparatado donde mostrará toda su información). |  |
| 5 | Ver información de las Vicarias Foráneas | El usuario que ingrese a la página podrá observar información de las 3 Vicarias Foráneas de la Arquidiócesis como nombre, ubicación, municipios que la conforman, parroquias centros de culto, comunidades religiosas y santuarios. |  |
| 6 | Ver información de la Pastoral Caritativa | En la página se mostrará información acerca de todo lo relacionado con la Pastoral Caritativa y sus grupos: Pastoral Social, VISUR, Pastoral Justicia y Libertad, Pastoral Salud, Fazenda de la Esperanza, COPPAS, Hogares de Paso, Comedores de Adultos Mayores, Banco de Alimentos y Ministerios del Cuidado de la Casa Común. |  |
| 7 | Ver información de la Pastoral Profética | En la página se mostrará información acerca de todo lo relacionado con la Pastoral Profética y sus servicios. Los grupos que conforman la Pastoral litúrgica y de los que se mostrará información son: Pastoral Infantil, Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional, Pastoral Familiar, Pastoral Sacerdotal, Seminario Mayor San José, Pastoral Bíblica, Pastoral Misionera, Pastoral Universitaria, Pastoral Educativa, Pastoral Vida, Religiosa y consagrada, Pastoral Indígena y Afrodescendientes, Pastoral de Patrimonio y la Cultura, Pastoral del Duelo y la consolación, Pastoral de las Comunicaciones, Escuela Teológica San Juan Crisóstomo, Movimientos Laicales, Ministerio de la Catequesis, Escuela Catecumenal Bruno de Pierdo, Pastoral para la vida Consagrada. Así como también se mostrará información de los movimientos apostólicos y de los movimientos animados por Comunidades Religiosas. |  |
| 8 | Ver información de la Pastoral Litúrgica | En la página se mostrará información acerca de todo lo relacionado con la Pastoral Litúrgica y sus grupos: Ministerio de la Música, Monaguillos, Ministerios Laicales (que incluyen a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, ministros lectores y ministros acólitos), y Ministerios de Acogida. |  |

| 9 | Ver información de la Oficina del Buen Trato | El usuario que use la aplicación web de la Arquidiócesis podrá ver en un apartado toda la información acerca de la Oficinal del Buen Trato y todos los pasos para poder hacer uso de sus mecanismos de ayuda. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ver información de la Comisión para la Protección de Menores | El usuario que use la aplicación web de la Arquidiócesis podrá ver en un apartado toda la información acerca de la Comisión para la Protección de Menores y todos los pasos para poder hacer uso de sus mecanismos de ayuda. |  |
| 11 | Ver el plan Arquidiocesano | La aplicación web de la Arquidiócesis tendrá un apartado que permitirá al usuario que la visite poder ver toda la información acerca del Plan Arquidiocesano de Evangelización 2024 - 2030 |  |
| 12 | ver información de los símbolos | El usuario que navegue por la página de la Arquidiócesis podrá ver información sobre los símbolos de la arquidiócesis, Parroquia, Centro de Culto o Comunidad Religiosa como Escudo, Lema u otros símbolos. |  |
| 13 | Ver información histórica | La página tendrá a disposición del usuario información histórica de la Arquidiócesis, Parroquia, Centro de Culto o Comunidad Religiosa. Por ejemplo su evolución desde su fecha de creación, sus retos y objetivos conseguidos, episcopologio, listado de sacerdotes y demás información histórica relevante. |  |
| 14 | Ver organigrama | El usuario podrá ver tanto en apartado de la Arquidiócesis como de las Parroquias y comunidades Religiosas un organigrama, el cual le permitirá ilustrarse sobre la estructura organizacional de la Arquidiócesis, Vicarias y Comunidades Religiosas. |  |
| 15 | Panel de Administración. | La Arquidiócesis, las parroquias, centros de culto y comunidades religiosas tendrán un panel de administración desde donde podrán alimentar la pagina de su respectiva ubicación con información que será visible en la página, así como también podrá editar la información que ya se encuentre publicada. Los paneles de administrados tendrán un alcance local, de tal forma que cada parroquia, centro de culto o comunidad religiosa tendrá acceso a editar o agregar información únicamente en la sede a la que pertenece, pero la persona que se encargue de la página de la Arquidiócesis tendrá control tanto de esta entidad como de las páginas de las parroquias, centros de culto y comunidades religiosas. | Administrador Parroquial, Administrador Arquidiocesano, Super Administrador. |

| 16 | Control de Usuarios. | El sistema deberá contar con un control de usuarios que permita el inicio y cierre de sesiones de tal forma que cada usuario pueda ingresar a su cuenta y realizar las tareas necesarias para mantener la información de su sede actualizada. | Administrador Parroquial, Administrador Arquidiocesano, Super Administrador. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Editar y actualizar información. | Las personas podrán manipular la información que se encuentra en la pagina acerca de su sede, de tal forma que será responsabilidad de cada parroquia, centro de culto, comunidad religiosa o de la Arquidiócesis mantener la página con información verídica y actualizada. | Administrador Parroquial, Administrador Arquidiocesano, Super Administrador. |
| 18 | Agregar, Editar y Eliminar noticias. | Las personas que tengan acceso al panel de administración podrán crear nuevas noticias que serán publicadas en la página. Esto con el fin de que los visitantes que ingresen a la pagina puedan estar al día en cuanto a las novedades de su organismo arquidiocesano local o de la Arquidiócesis general. | Administrador Parroquial, Administrador Arquidiocesano, Super Administrador. |
| 19 | Agregar, Editar y Eliminar Eventos. | Los administradores podrán agregar nuevos eventos, los cuales serán mostrados en la sección del Calendario de Eventos, de tal forma que las personas puedan consultar en que fechas se realizarán eventos especiales como celebraciones religiosas, fiestas patronales, eventos especiales y otro tipo de suceso. | Administrador Parroquial, Administrador Arquidiocesano, Super Administrador. |

| 20 | Agregar, Editar y Eliminar documentos. | Los administradores de la página podrán subir documentos que sean de carácter público como por ejemplo cartas parroquiales, comunicados oficiales, publicaciones, esto con el fin de que cualquier persona pueda verlos y/o descargarlos. | Administrador Parroquial, Administrador Arquidiocesano, Super Administrador. |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA 1: Un cambio drástico en los requisitos puede incurrir en un mayor tiempo de desarrollo de la aplicación, por lo que de manera directa podría llegar a afectar los costos operativos del desarrollo de la aplicación.

NOTA 2: Para la recolección de información de las Parroquias, Centros de Culto y Comunidades religiosas se elaborarán formatos o formularios para que sean diligenciados por los responsables de los organismos diocesanos. Esto debido a la dificultad de movilidad para visitar cada una de las ubicaciones de los organismos de la Arquidiócesis.

CONCLUSIONES

Estamos convencidos de que el rediseño del sitio web de la Arquidiócesis de Florencia representa una oportunidad invaluable para fortalecer su presencia digital, mejorar la comunicación con su comunidad y optimizar sus procesos pastorales en línea. Nuestra propuesta se enfoca en entregar una solución de alta calidad, moderna, segura y fácil de administrar, utilizando tecnología de punta como el hosting y bases de datos en la nube para asegurar su óptimo funcionamiento a largo plazo.

Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta y quedamos a su entera disposición para discutirla en detalle, responder cualquier pregunta y ajustar el alcance según sus necesidades y presupuesto.

GLOSARIO

- ANGULAR: Es una herramienta que ayuda a crear páginas web y aplicaciones interactivas de forma más rápida y organizada.

- BACK-END: Es la parte de la página web que no ves, donde se procesa la información y se conecta con bases de datos para que todo funcione correctamente.

- BACKUPS: Son copias de seguridad de toda la información de una página web para poder recuperarla si algo sale mal.

- BASE DE DATOS: Es un lugar donde se almacenan y organizan datos o información para que puedan ser usados fácilmente por la página web o aplicación.

- CERTIFICADO SSL: Es un sistema que protege la información que envías y recibes en una página web, haciendo que la conexión sea segura (se ve con un candado en el navegador).

- DOMINIO: Es el nombre que escribes en internet para visitar una página web, como www.ejemplo.com.

- EXPERIENCIA DE USUARIO (UX): Es cómo se siente una persona al usar una página web o aplicación, si es fácil, agradable y útil para lo que necesita.

- FRONT-END: Es la parte de la página web que ves y con la que interactúas, como botones, textos e imágenes.

- HOSTING: Es el lugar en internet donde se guarda tu página web para que otras personas puedan visitarla.

- HTTP Y HTTPS: Son protocolos que indican cómo se envía la información en internet. HTTPS es la versión segura que protege los datos entre el usuario y la página web mediate un método de encriptación.

- INTERFAZ DE USUARIO (UI): Es la parte visible de una página web o aplicación con la que la persona interactúa, como botones, colores y menús. Es lo que ves y usas para navegar o hacer algo en la web.

- MIGRACIÓN: Es el proceso de mover información o una página web de un lugar a otro, como cambiar de servidor o actualizar la tecnología usada.

- MOCKUPS: Son imágenes o diseños que muestran cómo se verá la página web terminada, con colores y detalles, para tener una idea clara antes de construirla.

- QA (QUALITY ASSURANCE): Es el proceso de revisar y probar la página web para asegurarse de que todo funcione bien y sin errores.

- RESPONSIVE DESIGN: Es el diseño de una página web que se adapta automáticamente para verse bien en cualquier dispositivo, ya sea computadora, tableta o celular.

- SEO: Son técnicas que se usan para que una página web aparezca en los primeros lugares cuando alguien busca algo en Google u otros buscadores.

- SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS (CMS): Es una herramienta que permite crear, organizar y modificar el contenido de una página web sin necesidad de saber programar.

- WIREFRAMES: Son dibujos simples o esquemas que muestran cómo se organizarán los elementos en una página web antes de diseñarla completamente.

ANEXOS

A continuación se mostrarán algunos pantallazos del borrador o boceto de prueba que se realizó para dar una pequeña ilustración acerca de como podría llegar a verse el producto final. Ver Figuras 1- 15.

Ilustración 1. Pantallazo 1 del boceto de prueba.

Ilustración 2. Pantallazo 2 del boceto de prueba.

Ilustración 3. Pantallazo 3 del boceto de prueba.

Ilustración 4. Pantallazo 4 del boceto de prueba.

Ilustración 5. Pantallazo 5 del boceto de prueba.

Ilustración 6. Pantallazo 6 del boceto de prueba.

Ilustración 7. Pantallazo 7 del boceto de prueba.

Ilustración 8. Pantallazo 8 del boceto de prueba.

Ilustración 9. Pantallazo 9 del boceto de prueba.

Ilustración 10. Pantallazo 10 del boceto de prueba.

Ilustración 11. Pantallazo 11 del boceto de prueba.

Ilustración 12. Pantallazo 12 del boceto de prueba.

Ilustración 13. Pantallazo 13 del boceto de prueba.

Ilustración 14. Pantallazo 14 del boceto de prueba.

Ilustración 15. Pantallazo 15 del boceto de prueba.

NOTA 1: De igual manera en las fases de desarrollo del proyecto se establece que serán los interesados en el proyecto quienes aprueben el diseño que será utilizado en el producto final.

NOTA 2: Alguna información que se muestra en los pantallazos puede no ser real o no coincidir con la realidad, esto debido a que no contamos con el acceso a toda la información requerida, pero esta será corregida en el producto final.